# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.11.12

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.11.12

时间：21:00~21:45

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：黄德煜

会议议题：关于需求分析初审后更新以及进一步任务分配

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. 需求课外学习完成（章拾瑜）  
2. 资料收集完成（章拾瑜）  
2. 需求知识分享（黄德煜）  
3. 分析建模版图制作（邢海粟）  
4. 分配任务（邢海粟）  
  
不足：  
1.PPT初版制作70%未完成（邢海粟）  
2.软件原型设计80%未完成（章拾瑜）  
3.需求分析报告20%未完成（黄德煜）

1. 本次会议未决问题
2. 用户需求采取访谈形式还是分析法
3. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，分配任务，审核组员成果，明确不足与鼓励进步 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），PPT制作，分配任务 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现 |
| 个人任务：  原型设计，工具同步 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确各自的需求 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），完善需求分析报告改版 |

1. 休会

主持人于2020.11.12 21:45宣布休会

纪要提交者：黄德煜

纪要审批者：邢海粟