# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.11.19

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.11.19

时间：20:00~20:50

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：黄德煜

会议议题：关于需求分析正式评审后的更新再更新

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. 软件原型设计完成（章拾瑜）  
2. PPT改版完成（邢海粟）  
3. 需求分析文档完成（黄德煜）  
4. 文档审核（邢海粟）  
5. 用户访谈整体记录与整理（黄德煜，邢海粟）  
  
不足：  
暂无

1. 本次会议未决问题
2. 需求分析报告中数据库的设计存在一些小问题，需要进一步找杨枨老师确认需求
3. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，明确不足与鼓励进步 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），PPT修改，数据库原型修改，最终确认文档和一些界面设计以及PPT的完成情况 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现，多学多做 |
| 个人任务：  技术路径验证（常驻），软件原型设计更新 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），审核软件原型，探讨数据库原型 |

1. 休会

主持人于2020.11.19 20:50宣布休会

纪要提交者：黄德煜

纪要审批者：邢海粟