# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.11.24

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.11.24

时间：21:00~21:45

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：黄德煜

会议议题：关于项目总体设计的任务初分配

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. PPT修改（邢海粟）  
2. 数据库设计修改（邢海粟）  
3. 甘特图更新（邢海粟）  
4. 软件原型设计更新（章拾瑜）  
5. 审核软件原型（黄德煜）  
  
不足：  
暂无

1. 本次会议未决问题
2. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，明确不足与鼓励进步 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），总体设计任务分配， 软件总体系统设计文档编写，数据库系统设计文档编写 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现 |
| 个人任务：  技术路径验证（常驻），搜集资料，软件用户手册文档编写 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），软件测试文档编写 |

1. 休会

主持人于2020.11.24 21:45宣布休会

纪要提交者：黄德煜

纪要审批者：邢海粟