# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.11.26

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.11.26

时间：20:00~20:50

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：黄德煜

会议议题：关于总体设计任务进一步细分

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. 软件系统设计文档完成（邢海粟）  
2. 总体任务分配（邢海粟）  
3. 数据库设计文档完成（邢海粟）  
4. 搜集资料（章拾瑜）  
5. 软件用户手册文档完成（章拾瑜）  
6. 软件测试计划文档完成（黄德煜）  
  
不足：  
暂无

1. 本次会议未决问题
2. 总体设计中偏向详细设计的部分该如何分配以及实现路径尚不明确
3. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，明确不足与鼓励进步 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），总体任务分配细化，软件总体系统设计文档修改，数据库系统设计文档修改，审核用户手册和软件测试计划文档 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现，多学多做 |
| 个人任务：  技术路径验证（常驻），软件用户手册文档修改，审核数据库系统设计文档和软件系统设计文档 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），软件测试计划文档修改，审核软件系统设计文档 |

1. 休会

主持人于2020.11.26 20:50宣布休会

纪要提交者：黄德煜

纪要审批者：邢海粟