# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.12.03

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.12.03

时间：20:15~21:35

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：黄德煜

会议议题：关于详细设计模块划分以及不足补全

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. 软件系统设计文档修改（邢海粟）  
2. 详细设计模块分配（邢海粟）  
3. 数据库设计文档修改（邢海粟）  
4. 文档审核（邢海粟，黄德煜，章拾瑜）  
5. 数据库设计文档修改（邢海粟）  
6. 软件用户手册文档修改（章拾瑜）  
7. 软件测试计划文档修改（黄德煜）  
  
不足：  
详细模块设计部分还需要完善（全体）

登录注册模块设计未完成（邢海粟）

主页功能模块设计未完成（黄德煜）

播放器功能设计未完成（章拾瑜）

1. 本次会议未决问题
2. 对于如何设计详细模块以及后续的实现测试分配仍比较模糊
3. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，负责进一步分工 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），负责登录注册模块设计 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现，多学多做 |
| 个人任务：  技术路径分析比对（常驻），软件用户手册文档修改，负责播放器模块设计 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），软件测试计划文档修改，负责主页功能模块设计 |

1. 休会

主持人于2020.12.03 21:35宣布休会

纪要提交者：黄德煜

纪要审批者：邢海粟