# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.12.11

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.12.11

时间：17:15~17:45

地点：明德一 412宿舍

记录员姓名：邢海粟

会议议题：关于详细设计模块的总结不足以及更新补足计划

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1.主页功能模块设计完成（黄德煜）  
2.播放器功能设计完成（章拾瑜）  
3.文档审核（邢海粟，黄德煜，章拾瑜）  
4.软件用户手册文档修改（章拾瑜）  
5.软件测试计划文档修改（黄德煜）  
6.PPT汇总和修改（邢海粟）  
  
不足：

关键算法设计暂时不够详细主页（章拾瑜）

1. 本次会议未决问题
2. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，更新不足 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），负责补全详细设计文档，审核文档 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现，多学多做 |
| 个人任务：  技术路径分析比对（常驻），软件用户手册文档更新，负责播放器模块设计，前端界面设计指南细化 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），软件测试计划文档更新，负责主页功能模块设计 |

1. 休会

主持人于2020.12.11 17:45宣布休会

纪要提交者：邢海粟

纪要审批者：邢海粟