# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.12.24

1. 基础信息

主持人姓名：邢海粟

日期：2020.12.24

时间：20:20~21:25

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：邢海粟

会议议题：关于翻转PPT任务的结束，整体实现以及测试报告编写

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. PPT细化（邢海粟）   
2. 资料收集（章拾瑜）  
3. 主页+歌单模块编写（邢海粟）  
不足：  
1. 登录注册+管理员模块编写（章拾瑜）  
2. 播放歌曲模块编写（黄德煜）

1. 本次会议未决问题
2. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，明确不足与鼓励进步 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），播放歌曲模块测试，审核分配报告任务，测试报告PPT制作 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现 |
| 个人任务：  数据库管理（常驻），主页+歌单模块测试，登录注册+管理员模块编写 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），登录注册模块测试，测试文档编写，播放歌曲模块编写 |

1. 休会

主持人于2020.12.24 21:25宣布休会

纪要提交者：邢海粟

纪要审批者：邢海粟