# SE2020-G06

# 会议纪要

2020.12.31

1. 基础信息

主持人姓名：黄德煜

日期：2020.12.31

时间：20:10~21:25

地点：明德一 413宿舍

记录员姓名：黄德煜

会议议题：整体代码实现以及测试进一步修改

1. 到场人员

邢海粟，黄德煜，章拾瑜

1. 上次会议的实行成果与不足

成果：

1. 代码清单构建（邢海粟）   
2. 整体代码修改（邢海粟）  
3. PPT细化 (邢海粟)  
4. 后端模块更新（章拾瑜）  
5. 登录注册+管理员模块测试（章拾瑜）  
6. 播放歌曲模块细化（黄德煜）  
7. 登录注册模块测试（黄德煜）  
8. 测试文档编写细化（黄德煜）  
  
不足：  
暂无

1. 本次会议未决问题
2. 个体内容纪要

|  |
| --- |
| 邢海粟 |
| 会议职责：  负责主导会议，审核组员成果，明确不足与鼓励进步 |
| 个人任务：  甘特图细化（常驻），整体代码修整，审核总结评审任务分配 |
| 章拾瑜 |
| 会议职责：  负责在讨论后贯彻任务的实现 |
| 个人任务：  数据库管理（常驻），后端模块细化 |
| 黄德煜 |
| 会议职责：  负责记录会议中的重点，跟组长交流明确需求以及不足之处 |
| 个人任务：  会议的记录和整理（常驻），管理整体项目的配置版本（常驻），前端模块细化 |

1. 休会

主持人于2020.12.31 21:25宣布休会

纪要提交者：黄德煜

纪要审批者：邢海粟